ESPECIFICACIÓN · 2026

# Backlog de producto

90 ítems priorizados, con dependencias y secuencia de implementación

Versión 1.0  ·  30 de octubre de 2026  ·  Mercado: Costa Rica

Estado: base de planificación; toda decisión marcada “pendiente” requiere validación antes de producción.

# Guía de uso

Este backlog es la fuente de planificación de AulaGestión. Cada identificador AG-XXX coincide exactamente con una historia del documento «Historias de Usuario». Las estimaciones en puntos son hipótesis iniciales para ordenar complejidad, no fechas ni horas de ejecución. Antes de iniciar una historia, Claude Code debe leer dependencias y criterios de aceptación.

| Campo | Interpretación |
| --- | --- |
| Prioridad | P0 = obligatorio para MVP y lanzamiento; P1 = siguiente incremento; P2 = futuro. |
| SP | Puntos relativos estimados (1, 2, 3, 5, 8); se recalibran tras los primeros ítems. |
| Dependencias | Identificadores de historias que deben estar resueltas o con contrato estable. |
| Oleadas | W0 base, W1 académico, W2 asistencia, W3 evaluación, W4 reportes, W5 cobros, W6 salida. |
| Estado inicial | Todas las historias comienzan en «Pendiente». |

# 1. Resumen por épica

| Épica | Nombre | Ola | Ítems | SP* | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-00 | Fundamentos de arquitectura y calidad | W0 | 8 | 39 | 8 |
| EP-01 | Identidad, cuentas y sesiones | W0 | 8 | 36 | 6 |
| EP-02 | Remote Config e internacionalización | W0 | 10 | 50 | 10 |
| EP-03 | Organización académica y estudiantes | W1 | 12 | 55 | 12 |
| EP-04 | Horarios y asistencia | W2 | 9 | 44 | 9 |
| EP-05 | Motor de evaluación y rúbricas | W3 | 17 | 118 | 17 |
| EP-06 | Estadísticas y reportes PDF | W4 | 8 | 46 | 8 |
| EP-07 | Suscripción mensual y facturación | W5 | 8 | 50 | 8 |
| EP-08 | Seguridad operativa, accesibilidad y lanzamiento | W6 | 10 | 62 | 10 |

Total: 90 historias / habilitadores; 500 puntos estimados; 88 historias P0. *Estimaciones relativas, no compromiso de calendario.

# 2. Camino crítico y entregables

| Ola | Resultado demostrable | Gate de salida |
| --- | --- | --- |
| W0 | Repositorio con CI, BD, OIDC, seguridad base, i18n y Remote Config. | Aislamiento probado; es-CR/en funcional; configuración con rollback. |
| W1 | Profesor crea año, grupos, materias, matrículas y revisa dashboard. | Datos privados; CSV seguro; navegación responsive. |
| W2 | Profesor registra horario y pasa lista desde celular. | Auditoría, unicidad por sesión y validación de pertenencia. |
| W3 | Profesor configura evaluación, rúbricas y notas reproducibles. | Perfiles aprobados; casos normativos y auditoría de notas. |
| W4 | Profesor consulta estadísticas y descarga informes. | Cálculos consistentes; PDF privado con caducidad. |
| W5 | Profesor contrata, cancela y consulta sus cobros mensuales. | Pagos confirmados por webhook; conciliación y controles de acceso. |
| W6 | Piloto controlado, seguridad, resiliencia y puesta en producción. | Sin hallazgos críticos/altos abiertos y checklist go/no-go. |

# 3. Backlog completo por épicas

## EP-00 — Fundamentos de arquitectura y calidad  ·  W0

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-001 | Inicializar repositorio y estructura del proyecto | P0 | 3 | — |
| AG-002 | Definir arquitectura modular y contratos de dominio | P0 | 5 | AG-001 |
| AG-003 | Configurar PostgreSQL, migraciones y datos de prueba | P0 | 5 | AG-001, AG-002 |
| AG-004 | Habilitar CI y controles automáticos de calidad | P0 | 5 | AG-001 |
| AG-005 | Crear diseño base responsive y accesible | P0 | 5 | AG-001 |
| AG-006 | Definir observabilidad y gestión segura de errores | P0 | 3 | AG-001, AG-002 |
| AG-007 | Diseñar aislamiento de datos multiinquilino | P0 | 8 | AG-002, AG-003 |
| AG-008 | Documentar amenazas y plan de respaldo inicial | P0 | 5 | AG-003, AG-006, AG-007 |

Entregable de W0: cimientos seguros y multidioma.

## EP-01 — Identidad, cuentas y sesiones  ·  W0

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-009 | Registrar e iniciar sesión con Google OIDC | P0 | 5 | AG-001, AG-007 |
| AG-010 | Registrar e iniciar sesión con Microsoft OIDC | P0 | 5 | AG-009 |
| AG-011 | Provisionar cuenta y espacio del docente | P0 | 5 | AG-003, AG-009 |
| AG-012 | Administrar sesión segura y cierre de sesión | P0 | 5 | AG-009, AG-010 |
| AG-013 | Implementar perfil docente y preferencias | P0 | 3 | AG-011, AG-012 |
| AG-014 | Crear onboarding con progreso recuperable | P0 | 5 | AG-011, AG-013 |
| AG-015 | Añadir vinculación segura de identidades | P1 | 5 | AG-009, AG-010, AG-012 |
| AG-016 | Listado y revocación de dispositivos/sesiones | P1 | 3 | AG-012, AG-013 |

Entregable de W0: cimientos seguros y multidioma.

## EP-02 — Remote Config e internacionalización  ·  W0

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-017 | Diseñar esquema versionado de Remote Config | P0 | 5 | AG-002, AG-003 |
| AG-018 | Crear servicio de lectura y caché de configuración | P0 | 5 | AG-017, AG-007 |
| AG-019 | Implementar consola restringida de publicación remota | P0 | 8 | AG-017, AG-018 |
| AG-020 | Crear motor i18n y detección inicial de idioma | P0 | 5 | AG-005, AG-017 |
| AG-021 | Gestionar catálogos es-CR/en desde configuración remota | P0 | 8 | AG-018, AG-020 |
| AG-022 | Permitir selector de idioma persistente | P0 | 3 | AG-013, AG-020, AG-021 |
| AG-023 | Implementar feature flags y segmentación segura | P0 | 5 | AG-017, AG-018, AG-019 |
| AG-024 | Configurar parámetros comerciales no secretos | P0 | 3 | AG-017, AG-019 |
| AG-025 | Centralizar formato de fechas, notas y moneda | P0 | 3 | AG-020 |
| AG-026 | Validar configuración remota frente a normas y seguridad | P0 | 5 | AG-017, AG-019, AG-023 |

Entregable de W0: cimientos seguros y multidioma.

## EP-03 — Organización académica y estudiantes  ·  W1

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-027 | Crear y archivar años lectivos | P0 | 3 | AG-011, AG-007 |
| AG-028 | Configurar períodos académicos por perfil | P0 | 5 | AG-027, AG-026 |
| AG-029 | Registrar grupos y niveles | P0 | 3 | AG-027 |
| AG-030 | Crear catálogo de materias | P0 | 3 | AG-011 |
| AG-031 | Asignar materia a grupo y año | P0 | 5 | AG-028, AG-029, AG-030 |
| AG-032 | Registrar fichas mínimas de estudiantes | P0 | 5 | AG-007, AG-011 |
| AG-033 | Matricular estudiante en grupos | P0 | 5 | AG-029, AG-032 |
| AG-034 | Gestionar lista por asignación académica | P0 | 3 | AG-031, AG-033 |
| AG-035 | Importar estudiantes con CSV seguro | P0 | 8 | AG-032, AG-033 |
| AG-036 | Consultar perfil académico individual | P0 | 5 | AG-032, AG-033, AG-034 |
| AG-037 | Editar, retirar y archivar registros | P0 | 5 | AG-032, AG-033 |
| AG-038 | Dashboard y accesos rápidos | P0 | 5 | AG-014, AG-029, AG-031 |

Entregable de W1: estructura académica utilizable.

## EP-04 — Horarios y asistencia  ·  W2

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-039 | Crear y editar horario semanal | P0 | 5 | AG-031, AG-005 |
| AG-040 | Mostrar agenda diaria/semanal responsive | P0 | 3 | AG-039, AG-022 |
| AG-041 | Crear sesión de clase con unicidad | P0 | 5 | AG-031, AG-039 |
| AG-042 | Registrar asistencia masiva rápida | P0 | 8 | AG-034, AG-041 |
| AG-043 | Registrar justificaciones y minutos tardía | P0 | 5 | AG-042 |
| AG-044 | Consultar historial y corregir asistencia | P0 | 5 | AG-042, AG-043 |
| AG-045 | Calcular resúmenes de asistencia | P0 | 5 | AG-043, AG-044 |
| AG-046 | Gestionar sesiones extraordinarias y anuladas | P0 | 3 | AG-041 |
| AG-047 | Seguridad y rendimiento del pase de lista | P0 | 5 | AG-042, AG-045 |

Entregable de W2: pase de lista completo.

## EP-05 — Motor de evaluación y rúbricas  ·  W3

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-048 | Modelo de perfiles normativos versionados | P0 | 8 | AG-026, AG-028 |
| AG-049 | Carga controlada de perfiles MEP validados | P0 | 8 | AG-048 |
| AG-050 | Elegir perfil en asignación y período | P0 | 5 | AG-031, AG-048, AG-049 |
| AG-051 | Crear esquema personalizado ponderado | P0 | 5 | AG-050 |
| AG-052 | Administrar componentes y reglas de cálculo | P0 | 8 | AG-050, AG-051 |
| AG-053 | Crear rúbrica con criterios ponderados | P0 | 5 | AG-030, AG-051 |
| AG-054 | Crear niveles de desempeño por criterio | P0 | 5 | AG-053 |
| AG-055 | Versionar y reutilizar rúbricas | P0 | 8 | AG-053, AG-054 |
| AG-056 | Crear evaluaciones por materia y período | P0 | 5 | AG-050, AG-052 |
| AG-057 | Capturar notas numéricas por estudiante | P0 | 8 | AG-056, AG-034 |
| AG-058 | Calificar con rúbrica criterio por criterio | P0 | 8 | AG-055, AG-056 |
| AG-059 | Calcular promedios de componente y período | P0 | 8 | AG-052, AG-057 |
| AG-060 | Integrar asistencia al cálculo cuando aplique | P0 | 8 | AG-045, AG-048, AG-059 |
| AG-061 | Registrar evaluación cualitativa por indicadores | P0 | 8 | AG-048, AG-032 |
| AG-062 | Aplicar versión, auditoría y concurrencia de notas | P0 | 8 | AG-057, AG-059 |
| AG-063 | Cerrar/reabrir período con control | P0 | 5 | AG-059, AG-062 |
| AG-064 | Pruebas de regresión normativa y cálculo | P0 | 8 | AG-049, AG-059, AG-060, AG-062, AG-063 |

Entregable de W3: motor de calificaciones verificable.

## EP-06 — Estadísticas y reportes PDF  ·  W4

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-065 | Consultar indicadores individuales de calificación | P0 | 5 | AG-059, AG-036 |
| AG-066 | Consultar indicadores grupales de rendimiento | P0 | 5 | AG-059, AG-034 |
| AG-067 | Mostrar análisis de asistencia individual/grupal | P0 | 5 | AG-045, AG-065 |
| AG-068 | Crear gráficos accesibles y exportables | P0 | 5 | AG-065, AG-066, AG-067 |
| AG-069 | Generar reporte PDF individual | P0 | 8 | AG-065, AG-068, AG-007 |
| AG-070 | Generar reporte PDF grupal | P0 | 8 | AG-066, AG-068, AG-069 |
| AG-071 | Emitir informe cualitativo en PDF | P0 | 5 | AG-061, AG-069 |
| AG-072 | Cola de reportes, caducidad y limpieza | P0 | 5 | AG-069, AG-070, AG-071, AG-006 |

Entregable de W4: análisis y PDF seguros.

## EP-07 — Suscripción mensual y facturación  ·  W5

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-073 | Definir plan mensual y precio verificado | P0 | 3 | AG-023, AG-017 |
| AG-074 | Seleccionar y validar pasarela de cobro CR | P0 | 5 | AG-073 |
| AG-075 | Crear checkout mensual seguro | P0 | 8 | AG-074, AG-012 |
| AG-076 | Procesar webhooks idempotentes de pagos | P0 | 8 | AG-075, AG-003 |
| AG-077 | Crear máquina de estados de suscripción | P0 | 8 | AG-076 |
| AG-078 | Gestionar cancelación y reactivación | P0 | 5 | AG-077 |
| AG-079 | Mostrar historial de pagos y comprobantes | P0 | 5 | AG-076, AG-077 |
| AG-080 | Gestionar reintentos, conciliación y avisos | P0 | 8 | AG-076, AG-077 |

Entregable de W5: cobro mensual operativo.

## EP-08 — Seguridad operativa, accesibilidad y lanzamiento  ·  W6

| ID | Historia / habilitador | P | SP | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-081 | Asegurar autorización integral y pruebas IDOR | P0 | 8 | AG-007, AG-038, AG-047, AG-064, AG-072 |
| AG-082 | Fortalecer seguridad web ASVS | P0 | 8 | AG-012, AG-081 |
| AG-083 | Gestionar claves, cifrado y rotación | P0 | 5 | AG-003, AG-017, AG-074 |
| AG-084 | Respaldos cifrados y prueba de restauración | P0 | 5 | AG-008, AG-003 |
| AG-085 | Política de datos, exportación y eliminación | P0 | 8 | AG-032, AG-036, AG-072 |
| AG-086 | Pruebas de rendimiento y concurrencia | P0 | 5 | AG-042, AG-057, AG-066 |
| AG-087 | Auditoría accesibilidad y responsive final | P0 | 5 | AG-005, AG-022, AG-070 |
| AG-088 | Configurar despliegue, entornos y rollback | P0 | 5 | AG-004, AG-006, AG-083 |
| AG-089 | Piloto con profesores y casos reales autorizados | P0 | 8 | AG-065, AG-072, AG-080, AG-082, AG-087 |
| AG-090 | Checklist de lanzamiento, monitoreo e incidentes | P0 | 5 | AG-081, AG-082, AG-084, AG-085, AG-086, AG-087, AG-088, AG-089 |

Entregable de W6: aplicación preparada para lanzamiento.

# 4. Primer lote de trabajo para Claude Code

No se recomienda prometer un sprint de duración fija antes de medir velocidad. La siguiente secuencia es el primer lote técnico; cada historia debe tener su propio PR, pruebas y comprobación de criterios:

AG-001 · Inicializar repositorio y estructura del proyecto [P0, 3 SP]

AG-002 · Definir arquitectura modular y contratos de dominio [P0, 5 SP]

AG-003 · Configurar PostgreSQL, migraciones y datos de prueba [P0, 5 SP]

AG-004 · Habilitar CI y controles automáticos de calidad [P0, 5 SP]

AG-007 · Diseñar aislamiento de datos multiinquilino [P0, 8 SP]

AG-005 · Crear diseño base responsive y accesible [P0, 5 SP]

AG-017 · Diseñar esquema versionado de Remote Config [P0, 5 SP]

AG-020 · Crear motor i18n y detección inicial de idioma [P0, 5 SP]

AG-009 · Registrar e iniciar sesión con Google OIDC [P0, 5 SP]

AG-011 · Provisionar cuenta y espacio del docente [P0, 5 SP]

# 5. Definition of Ready (DoR)

Dependencias satisfechas o contratos establecidos.

Criterios de aceptación verificables y datos de prueba sintéticos disponibles.

Decisiones externas y riesgos legales/normativos identificados.

Diseño de acceso (propietario), datos y flujo de errores definido.

Traducciones es-CR/en y claves remotas previstas cuando aplique.

Pruebas positivas y negativas definidas antes de implementar.

# 6. Definition of Done (DoD) global

Cumple todos los criterios de aceptación e incorpora pruebas automatizadas pertinentes.

Validación/autoridad siempre en backend, aislamiento multiinquilino y pruebas de IDOR cuando aplique.

Sin credenciales ni PII reales en código, fixtures, logs o capturas.

UI disponible en es-CR y en; accesible, responsive, con fallback de traducción.

La configuración no secreta es centralizable; cambios auditable/revertible y sin posibilidad de desactivar seguridad.

Migrations versionadas, reintentos idempotentes y manejo de concurrencia donde corresponda.

CI: lint, format, typecheck, unit/integración y build; controles seguridad pasan.

README, ADR o documentación y evidencias actualizadas; PR revisado.

# 7. Riesgos/bloqueantes del producto

| Bloqueante | Acción requerida | Antes de |
| --- | --- | --- |
| Perfiles MEP | Revisar cada perfil y casos golden con especialista; fuente y versión. | AG-049 / producción de notas |
| Datos de menores | Revisión legal, política y acuerdos pertinentes. | Piloto con datos reales |
| Pagos locales | Seleccionar pasarela recurrente apta en CR, impuestos y sandbox. | AG-075 |
| Remote Config | Proveer control editorial, rollback y clasificación de claves. | AG-019 |
| Infraestructura | Definir hosting, KMS, respaldos y residencia de datos. | Despliegue prod |
| Seguridad | Threat modeling, ASVS, pruebas y revisión independiente. | Primer piloto real |