ESPECIFICACIÓN · 2026

# Historias de usuario

90 historias y habilitadores, con aceptación, dependencias y pruebas

Versión 1.0  ·  30 de octubre de 2026  ·  Mercado: Costa Rica

Estado: base de planificación; toda decisión marcada “pendiente” requiere validación antes de producción.

# Cómo trabajar con este documento

Cada historia AG-XXX constituye un alcance implementable que debe desarrollarse y verificarse por separado. Incluye el rol, la necesidad, el resultado, prioridad, estimación, dependencias y criterios de aceptación. La sección de validación indica la prueba mínima esperada y se suma a la Definition of Done global del Backlog.

# Reglas transversales para TODAS las historias

SEC: autenticar y autorizar en servidor; nunca confiar en IDs, roles o flags enviados por el cliente; pruebas negativas entre docentes.

PRIV: recopilar lo mínimo; no incluir PII académica en logs ni datos sintéticos reemplazados por reales durante pruebas.

CONFIG: parámetros no sensibles remotos con allowlist, esquema, fallback, control editorial, auditoría y rollback; secretos fuera.

I18N: textos de UI, mensajes y PDF en es-CR/en; locale persistente; formatos por idioma; contenido escrito por el usuario permanece original.

CALC: notas y reglas educativas versionadas y probadas; Remote Config nunca modifica retrospectivamente cálculos.

QA: pruebas automáticas, CI, evidencias y revisión funcional; una historia no se cierra si falla un control transversal.

# Nomenclatura y estados

P0 = imprescindible para el MVP; P1 = mejora inmediata posterior. SP = complejidad relativa inicial. Dependencias AG-XXX deben resolverse antes de construir la historia. Estados sugeridos: Pendiente → Lista → En desarrollo → En revisión → QA → Hecha / Bloqueada.

# EP-00 · Fundamentos de arquitectura y calidad

Oleada W0 · 8 historias

## AG-001  |  Inicializar repositorio y estructura del proyecto

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: Sin dependencias anteriores

Historia: Como equipo de desarrollo, quiero disponer de una base versionada y reproducible para implementar funcionalidades sin configuraciones improvisadas.

### Criterios de aceptación

1. El repositorio contiene una aplicación Next.js con TypeScript estricto.

2. Incluye README de instalación y scripts de desarrollo, compilación y verificación.

3. Las dependencias están fijadas con archivo lock y no hay secretos en Git.

4. El proyecto compila y arranca en un entorno nuevo.

Validación mínima: Prueba: npm run build, typecheck y arranque local desde cero.

## AG-002  |  Definir arquitectura modular y contratos de dominio

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-001

Historia: Como equipo de desarrollo, quiero separar identidad, académico, evaluación, reportes y facturación para reducir acoplamiento y prevenir acceso cruzado.

### Criterios de aceptación

1. Existe ADR con módulos, servicios, DTO y límites de confianza.

2. Las operaciones de negocio y autorización no viven solo en componentes de interfaz.

3. Se documenta el manejo de transacciones y eventos.

4. Cada módulo tiene estructura y convenciones de imports.

Validación mínima: Revisión arquitectónica y prueba de límites de módulos.

## AG-003  |  Configurar PostgreSQL, migraciones y datos de prueba

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-001, AG-002

Historia: Como equipo de desarrollo, quiero contar con persistencia reproducible para asegurar integridad y evolución del esquema.

### Criterios de aceptación

1. Las migraciones son versionadas y ejecutables en base vacía.

2. Existen índices, relaciones y restricciones para entidades iniciales.

3. Los seeds contienen datos ficticios sin PII real.

4. Existe procedimiento de reversión o migración correctiva documentado.

Validación mínima: Integración: migrar y seed en base efímera; probar restricciones.

## AG-004  |  Habilitar CI y controles automáticos de calidad

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-001

Historia: Como equipo de desarrollo, quiero ejecutar controles en cada cambio para detectar defectos antes del merge.

### Criterios de aceptación

1. CI ejecuta lint, format, typecheck, pruebas y build.

2. La rama principal se protege mediante checks obligatorios.

3. Se ejecuta escaneo de dependencias y detección de secretos.

4. Fallas bloquean el merge sin bypass informal.

Validación mínima: Simular PR con fallo de prueba y secreto ficticio de detector.

## AG-005  |  Crear diseño base responsive y accesible

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-001

Historia: Como profesor, quiero usar una interfaz consistente en celular, tableta y PC para operar el sistema durante una clase o desde casa.

### Criterios de aceptación

1. Existe sistema de diseño con tokens y componentes reutilizables.

2. Menú móvil y escritorio se adaptan sin scroll horizontal indebido.

3. Controles cumplen navegación por teclado y estados de foco.

4. Se verifica contraste y texto largo en es-CR y en.

Validación mínima: E2E en viewport móvil, tableta y desktop; auditoría a11y.

## AG-006  |  Definir observabilidad y gestión segura de errores

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-001, AG-002

Historia: Como operador, quiero detectar fallos con trazabilidad para recuperar el servicio sin exponer datos.

### Criterios de aceptación

1. Las respuestas externas usan errores estructurados sin stack trace.

2. Logs incluyen correlation-id y nunca tokens ni PII académica.

3. Se registran métricas de errores y latencia.

4. Existen alertas mínimas y política de retención de logs.

Validación mínima: Test: provocar error controlado y revisar sanitización y correlación.

## AG-007  |  Diseñar aislamiento de datos multiinquilino

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-002, AG-003

Historia: Como profesor, quiero tener mis datos separados de los de otros docentes para proteger información académica privada.

### Criterios de aceptación

1. Todas las entidades académicas heredan o verifican teacher_id.

2. El backend autoriza propietario en lectura y escritura.

3. PostgreSQL incorpora políticas RLS cuando aplique como defensa en profundidad.

4. Existen pruebas negativas con dos docentes y referencias cruzadas.

Validación mínima: Prueba obligatoria IDOR: usuario A intenta leer y modificar datos de B.

## AG-008  |  Documentar amenazas y plan de respaldo inicial

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-003, AG-006, AG-007

Historia: Como operador, quiero conocer amenazas y un plan de recuperación para reducir impacto de incidentes o pérdida de datos.

### Criterios de aceptación

1. El threat model describe activos, actores, flujos y amenazas.

2. Backups cifrados se programan para entornos con datos reales.

3. Se define RPO/RTO objetivo y responsables.

4. Se prueba restauración en entorno aislado antes de producción.

Validación mínima: Ejercicio de restauración y registro de amenazas mitigadas y pendientes.

# EP-01 · Identidad, cuentas y sesiones

Oleada W0 · 8 historias

## AG-009  |  Registrar e iniciar sesión con Google OIDC

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-001, AG-007

Historia: Como profesor, quiero crear mi cuenta con Google para evitar una nueva contraseña.

### Criterios de aceptación

1. OAuth/OIDC usa state, nonce y PKCE cuando corresponda.

2. El callback valida emisor, audiencia y tokens.

3. Se crea usuario una sola vez por identidad verificada.

4. Los errores de autenticación no filtran datos internos.

Validación mínima: E2E: acceso nuevo, recurrente, callback manipulado y cancelación.

## AG-010  |  Registrar e iniciar sesión con Microsoft OIDC

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-009

Historia: Como profesor, quiero entrar con mi cuenta Microsoft para usar el proveedor que ya conozco.

### Criterios de aceptación

1. Se configura proveedor Microsoft compatible con cuentas objetivo.

2. Se valida issuer, audience y subject.

3. Cuenta existente no se fusiona por igualdad de correo solamente.

4. El usuario recibe mensajes localizados en fallos.

Validación mínima: E2E: Microsoft válido, cancelación y rechazo de token inválido.

## AG-011  |  Provisionar cuenta y espacio del docente

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-003, AG-009

Historia: Como profesor, quiero obtener mi espacio privado al registrarme para comenzar sin configuración técnica.

### Criterios de aceptación

1. El alta crea un usuario y un espacio lógico únicos de forma transaccional.

2. El onboarding se inicia una sola vez.

3. No se genera información académica ficticia en producción.

4. Se rechaza la creación parcial sin consistencia.

Validación mínima: Integración: reintento del callback no duplica usuarios ni workspace.

## AG-012  |  Administrar sesión segura y cierre de sesión

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-009, AG-010

Historia: Como profesor, quiero mantener sesión entre dispositivos con control para acceder con seguridad.

### Criterios de aceptación

1. Cookie de sesión usa Secure, HttpOnly y SameSite apropiado.

2. Existe expiración, rotación y revocación según diseño.

3. Cerrar sesión invalida el acceso a rutas protegidas.

4. Operaciones sensibles verifican sesión en servidor.

Validación mínima: Pruebas: sesión vencida, logout, CSRF y replay dentro de amenaza definida.

## AG-013  |  Implementar perfil docente y preferencias

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-011, AG-012

Historia: Como profesor, quiero editar mi nombre y zona horaria para personalizar la experiencia.

### Criterios de aceptación

1. Formulario valida longitud, formato y caracteres.

2. Se guardan locale y zona horaria America/Costa_Rica por defecto.

3. Modificar datos requiere sesión válida y ownership.

4. Los cambios aparecen al recargar y desde otro dispositivo.

Validación mínima: E2E edición y pruebas de validación y acceso cruzado.

## AG-014  |  Crear onboarding con progreso recuperable

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-011, AG-013

Historia: Como profesor, quiero configurar el sistema por etapas para no perder el trabajo inicial.

### Criterios de aceptación

1. Wizard solicita solo datos académicos necesarios.

2. El progreso se guarda por usuario y permite reanudación.

3. Los pasos son accesibles y traducibles.

4. El usuario puede saltar pasos opcionales y entrar al panel.

Validación mínima: E2E abandonar en paso 2 y recuperar en dispositivo distinto.

## AG-015  |  Añadir vinculación segura de identidades

Prioridad P1  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-009, AG-010, AG-012

Historia: Como profesor, quiero vincular Google y Microsoft a la misma cuenta para acceder por ambas opciones sin duplicados.

### Criterios de aceptación

1. Solo usuario autenticado puede iniciar la vinculación.

2. Se exige revalidación/reauth y confirmación de la identidad nueva.

3. Se impide vincular identidad ya ligada a otra cuenta.

4. El registro de auditoría conserva evento sin tokens.

Validación mínima: Tests de colisiones y suplantación por correo coincidente.

## AG-016  |  Listado y revocación de dispositivos/sesiones

Prioridad P1  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-012, AG-013

Historia: Como profesor, quiero cerrar sesiones de otros dispositivos para proteger mi cuenta si pierdo un equipo.

### Criterios de aceptación

1. Se muestran sesiones activas con metadatos mínimos.

2. Puedo revocar una o todas las otras sesiones.

3. Un token revocado deja de autorizar peticiones.

4. La interfaz nunca expone secretos ni direcciones completas innecesarias.

Validación mínima: Integración: sesión B queda invalidada tras revocación desde A.

# EP-02 · Remote Config e internacionalización

Oleada W0 · 10 historias

## AG-017  |  Diseñar esquema versionado de Remote Config

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-002, AG-003

Historia: Como administrador técnico, quiero administrar ajustes no sensibles centralmente para cambiar comportamiento seguro sin redeploy frecuente.

### Criterios de aceptación

1. Las claves se clasifican por tipo, ambiente, alcance y criticidad.

2. Cada versión incluye esquema y fecha de vigencia.

3. El cliente no puede escribir configuración.

4. Los secretos y reglas de acceso están excluidos por diseño.

Validación mínima: Tests de esquema y validación de campos no autorizados.

## AG-018  |  Crear servicio de lectura y caché de configuración

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-017, AG-007

Historia: Como profesor, quiero cargar configuración rápidamente para usar el sistema aunque falle temporalmente el servicio.

### Criterios de aceptación

1. El servicio entrega solo claves públicas permitidas.

2. Usa TTL, ETag o versión y caché con fallback seguro.

3. Una caída no desactiva controles críticos.

4. Las respuestas son validadas y limitadas en tamaño.

Validación mínima: Tests de timeout, configuración corrupta y fallback permitido.

## AG-019  |  Implementar consola restringida de publicación remota

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-017, AG-018

Historia: Como operador, quiero publicar y revertir configuración auditada para administrar cambios con control.

### Criterios de aceptación

1. Existe rol interno autorizado y doble validación para claves críticas.

2. El flujo permite borrador, revisión, publicación y rollback.

3. Los cambios almacenan actor, timestamp, diff y motivo.

4. El público no puede acceder a rutas de administración.

Validación mínima: Tests: no autorizado, rollback y publicación malformada.

## AG-020  |  Crear motor i18n y detección inicial de idioma

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-005, AG-017

Historia: Como profesor, quiero ver el sistema en español o inglés para trabajar en mi idioma.

### Criterios de aceptación

1. Los idiomas es-CR y en están registrados.

2. La preferencia del usuario precede al idioma del navegador.

3. Existe locale predeterminado es-CR.

4. El HTML anuncia lang y no hay texto de interfaz rígido en componentes nuevos.

Validación mínima: E2E: cambiar locale y verificar persistencia, lang y navegación.

## AG-021  |  Gestionar catálogos es-CR/en desde configuración remota

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-018, AG-020

Historia: Como operador, quiero actualizar traducciones sin desplegar código para corregir textos y ampliar idiomas.

### Criterios de aceptación

1. Catálogos tienen versión, claves estables y validación de placeholders.

2. Se prohíbe publicar traducciones incompletas o con sintaxis inválida.

3. Existe catálogo local empaquetado como fallback.

4. Los textos críticos legales y normativos requieren revisión antes de publicar.

Validación mínima: Tests de keys faltantes, interpolación escapada y rollback de catálogo.

## AG-022  |  Permitir selector de idioma persistente

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-013, AG-020, AG-021

Historia: Como profesor, quiero cambiar entre español e inglés para mantener mi preferencia en otros dispositivos.

### Criterios de aceptación

1. Selector se ubica en configuración y acceso inicial.

2. La elección se guarda por usuario autenticado.

3. Fechas, números y monedas usan Intl por locale.

4. La selección no altera registros académicos ni reglas de notas.

Validación mínima: E2E cambiar es-CR/en y abrir nueva sesión en otro navegador.

## AG-023  |  Implementar feature flags y segmentación segura

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-017, AG-018, AG-019

Historia: Como operador, quiero activar funciones progresivamente para reducir riesgo de lanzamiento.

### Criterios de aceptación

1. Flags públicas no sustituyen controles de permisos.

2. Segmentación se hace de forma autorizada en servidor cuando corresponda.

3. Hay estado por defecto seguro y fecha de expiración de flags temporales.

4. Activaciones y desactivaciones son auditadas.

Validación mínima: Test: flag deshabilitada no permite acceder por API directa.

## AG-024  |  Configurar parámetros comerciales no secretos

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-017, AG-019

Historia: Como operador, quiero modificar textos, límites y presentación comercial para ajustar la oferta sin tocar credenciales.

### Criterios de aceptación

1. Se admiten claves allowlist como trial_enabled, support_links y limits.

2. Precios cobrados solo proceden del catálogo verificado del proveedor de pagos.

3. Ningún valor remoto modifica una suscripción ya cobrada.

4. Cambios inválidos se rechazan.

Validación mínima: Test de discrepancia entre precio UI y precio validado en servidor.

## AG-025  |  Centralizar formato de fechas, notas y moneda

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-020

Historia: Como profesor, quiero ver números y fechas de forma consistente para comprender resultados y reportes.

### Criterios de aceptación

1. Se usan funciones de formato locales reutilizables.

2. Los cálculos usan valores numéricos/decimales, no strings formateados.

3. USD/CRC se muestran con moneda explícita.

4. PDFs respetan locale sin alterar los datos base.

Validación mínima: Tests snapshots es-CR/en y separadores decimales.

## AG-026  |  Validar configuración remota frente a normas y seguridad

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-017, AG-019, AG-023

Historia: Como auditor técnico, quiero impedir cambios inseguros o retroactivos para proteger permisos y calificaciones.

### Criterios de aceptación

1. Remote Config no puede cambiar políticas RLS, permisos, secretos o fórmulas de períodos cerrados.

2. Los perfiles académicos se versionan en backend con proceso controlado.

3. Claves críticas requieren aprobación y pruebas.

4. Se documentan matriz de cambios permitidos y contratos.

Validación mínima: Test negativo intentando desactivar autorización o reescribir nota histórica.

# EP-03 · Organización académica y estudiantes

Oleada W1 · 12 historias

## AG-027  |  Crear y archivar años lectivos

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-011, AG-007

Historia: Como profesor, quiero gestionar varios años lectivos para separar registros históricos.

### Criterios de aceptación

1. Puedo crear año con etiqueta, fechas y estado.

2. No se permiten intervalos inválidos o duplicados definidos por reglas.

3. Archivar mantiene datos consultables.

4. Todas las operaciones verifican propietario.

Validación mínima: E2E año nuevo, archivar, usuario ajeno intenta consultar.

## AG-028  |  Configurar períodos académicos por perfil

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-027, AG-026

Historia: Como profesor, quiero definir períodos compatibles con mi modalidad para organizar notas sin asumir ciclos universales.

### Criterios de aceptación

1. Puedo crear períodos con orden y fechas.

2. Un perfil normativo puede proponer plantilla versionada.

3. El sistema advierte traslapes no permitidos.

4. Períodos con calificaciones no se eliminan silenciosamente.

Validación mínima: Integración de períodos y test de bloqueo de eliminación.

## AG-029  |  Registrar grupos y niveles

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-027

Historia: Como profesor, quiero crear grupos por año y nivel para organizar estudiantes.

### Criterios de aceptación

1. Creo grupo con nombre, nivel, modalidad e institución opcional.

2. Puedo editar información no histórica.

3. Grupos archivados permanecen consultables.

4. No se muestran grupos de otro profesor.

Validación mínima: E2E alta, edición, archivo y aislamiento.

## AG-030  |  Crear catálogo de materias

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-011

Historia: Como profesor, quiero registrar las materias que imparto para reutilizarlas en varios grupos.

### Criterios de aceptación

1. Puedo crear y editar materias sin duplicados accidentales.

2. Materias están acotadas a mi cuenta.

3. Archivo conserva historial de asignaciones.

4. Búsqueda y nombres se localizan cuando son de catálogo.

Validación mínima: Pruebas de unicidad por usuario y persistencia.

## AG-031  |  Asignar materia a grupo y año

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-028, AG-029, AG-030

Historia: Como profesor, quiero vincular una materia a un grupo para gestionar calificaciones independientemente.

### Criterios de aceptación

1. La asignación relaciona grupo, materia y año.

2. Puedo tener varias materias por grupo.

3. La combinación duplicada se identifica antes de guardar.

4. El detalle de asignación hereda permisos del docente.

Validación mínima: Integración: dos materias para el mismo grupo con notas separadas.

## AG-032  |  Registrar fichas mínimas de estudiantes

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-007, AG-011

Historia: Como profesor, quiero registrar nombre y datos mínimos del estudiante para administrar mi lista con privacidad.

### Criterios de aceptación

1. Campos obligatorios se limitan a identificación académica.

2. Identificador oficial es opcional.

3. Se aplican reglas de minimización y saneamiento.

4. El estudiante pertenece solo al espacio del profesor.

Validación mínima: E2E validación nombres y prueba cross-tenant.

## AG-033  |  Matricular estudiante en grupos

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-029, AG-032

Historia: Como profesor, quiero matricular un estudiante sin duplicar su ficha para conservar historial por grupo.

### Criterios de aceptación

1. El estudiante puede matricularse en varios grupos válidos según modelo.

2. No se crea matrícula activa duplicada.

3. Se registran fechas y estado.

4. El historial permanece al retirar/archivar.

Validación mínima: Tests de doble matrícula, fecha y retiro.

## AG-034  |  Gestionar lista por asignación académica

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-031, AG-033

Historia: Como profesor, quiero ver estudiantes de cada materia y grupo para pasar lista y calificar correctamente.

### Criterios de aceptación

1. La lista se deriva de matrículas válidas.

2. Incluye búsqueda y orden.

3. No se mezclan estudiantes ajenos a la asignación.

4. La vista móvil presenta acciones esenciales accesibles.

Validación mínima: E2E diferentes grupos, permisos y viewport móvil.

## AG-035  |  Importar estudiantes con CSV seguro

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-032, AG-033

Historia: Como profesor, quiero importar estudiantes desde una plantilla CSV para reducir digitación.

### Criterios de aceptación

1. Ofrece plantilla descargable y previsualización.

2. Valida tamaño, codificación, encabezados y filas.

3. Informa errores por fila y evita duplicados según reglas configuradas.

4. Importación es atómica o parcial explícita y auditada.

Validación mínima: Test CSV malicioso, fórmula como texto, duplicados y 1.000 filas sintéticas.

## AG-036  |  Consultar perfil académico individual

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-032, AG-033, AG-034

Historia: Como profesor, quiero ver ficha y asignaciones de un estudiante para dar seguimiento en un solo lugar.

### Criterios de aceptación

1. Vista muestra datos mínimos, asignaciones e historial permitido.

2. Los registros se filtran por año y materia.

3. No aparece información de otro docente.

4. El acceso se registra cuando corresponde.

Validación mínima: E2E ver un estudiante y tratar ID de otro tenant.

## AG-037  |  Editar, retirar y archivar registros

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-032, AG-033

Historia: Como profesor, quiero corregir fichas y retirar estudiantes para mantener registros consistentes.

### Criterios de aceptación

1. Se permite editar sin borrar referencias académicas.

2. La baja deja fecha y motivo opcional.

3. Se impiden borrados destructivos con notas/asistencia dependientes.

4. Se muestran confirmaciones claras.

Validación mínima: Pruebas de integridad referencial y archivo.

## AG-038  |  Dashboard y accesos rápidos

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-014, AG-029, AG-031

Historia: Como profesor, quiero ver mis grupos y próximos accesos para encontrar tareas diarias rápidamente.

### Criterios de aceptación

1. Dashboard contiene grupos, horario próximo y accesos.

2. Los indicadores distinguen datos ausentes de cero.

3. La pantalla responde en móvil y escritorio.

4. Los componentes usan textos i18n y permisos válidos.

Validación mínima: E2E estado vacío, con datos y en inglés.

# EP-04 · Horarios y asistencia

Oleada W2 · 9 historias

## AG-039  |  Crear y editar horario semanal

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-031, AG-005

Historia: Como profesor, quiero establecer horario de las asignaciones para consultar mis clases.

### Criterios de aceptación

1. Puedo fijar día, hora, materia y grupo.

2. La validación detecta solapamientos y permite excepciones informadas.

3. Puedo editar sin reescribir sesiones pasadas.

4. Se respetan zona horaria y locale.

Validación mínima: E2E entrada horario, edición y cruce de horario.

## AG-040  |  Mostrar agenda diaria/semanal responsive

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-039, AG-022

Historia: Como profesor, quiero consultar próximas lecciones desde el teléfono para abrir el grupo correcto.

### Criterios de aceptación

1. Existe vista diaria y semanal.

2. Desde clase puedo entrar a asistencia.

3. El render móvil no requiere scroll horizontal general.

4. Se muestran horas en zona configurada.

Validación mínima: E2E teléfono/tableta/PC y cambio de idioma.

## AG-041  |  Crear sesión de clase con unicidad

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-031, AG-039

Historia: Como profesor, quiero registrar una clase impartida para asociar correctamente sus asistencias.

### Criterios de aceptación

1. Se crea sesión con fecha, asignación y estado.

2. Se evita crear accidentalmente sesión duplicada bajo regla documentada.

3. Se admiten sesiones extraordinarias.

4. Sesiones canceladas/no impartidas no computan como asistencia.

Validación mínima: Integración de duplicados, extraordinaria y fecha en huso CR.

## AG-042  |  Registrar asistencia masiva rápida

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-034, AG-041

Historia: Como profesor, quiero marcar presentes, ausentes y tardías para pasar lista rápidamente.

### Criterios de aceptación

1. Se muestra lista válida a la fecha de sesión.

2. Botón marcar todos presentes no guarda hasta confirmación.

3. Cada alumno tiene un estado claro y accesible.

4. Se guarda en una transacción sin registros incompletos.

Validación mínima: E2E 35 alumnos sintéticos, doble click y acceso no autorizado.

## AG-043  |  Registrar justificaciones y minutos tardía

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-042

Historia: Como profesor, quiero justificar ausencias y registrar duración de tardías para mantener cálculos precisos.

### Criterios de aceptación

1. Tipo de incidencia y estado de justificación se almacenan por separado.

2. Tardía valida minutos no negativos y límite razonable.

3. Se admiten notas no sensibles con límite de longitud.

4. Los cambios recalculan los indicadores afectados.

Validación mínima: Tests de tardía 0/minutos, justificada vs injustificada.

## AG-044  |  Consultar historial y corregir asistencia

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-042, AG-043

Historia: Como profesor, quiero revisar y corregir registros por fecha para solucionar equivocaciones.

### Criterios de aceptación

1. Puedo filtrar por grupo, alumno y fecha.

2. Se muestra quién y cuándo modificó.

3. La edición genera auditoría con antes/después.

4. Cambios con versión concurrente rechazan sobrescritura silenciosa.

Validación mínima: Integración concurrencia optimista e historial.

## AG-045  |  Calcular resúmenes de asistencia

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-043, AG-044

Historia: Como profesor, quiero ver totales y porcentaje de asistencia para identificar incidencias.

### Criterios de aceptación

1. Resumen distingue presente, tardía, ausencia y justificación.

2. Denominador considera sesiones impartidas elegibles.

3. Cálculo normativo es responsabilidad del motor de evaluación.

4. Se documenta período y regla aplicada.

Validación mínima: Tests con sesiones canceladas y ausencias justificadas.

## AG-046  |  Gestionar sesiones extraordinarias y anuladas

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-041

Historia: Como profesor, quiero registrar cambios reales de horario para evitar errores en estadísticas.

### Criterios de aceptación

1. Puedo crear clase fuera del horario.

2. Puedo anular sesión con razón, sin borrar auditoría.

3. Una sesión anulada se excluye de totales según regla.

4. No se anulan sesiones de otro profesor.

Validación mínima: E2E extra, anulación y regla de denominador.

## AG-047  |  Seguridad y rendimiento del pase de lista

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-042, AG-045

Historia: Como profesor, quiero guardar asistencia sin perder datos para trabajar en condiciones normales de clase.

### Criterios de aceptación

1. La API valida pertenencia de todos los estudiantes al grupo.

2. Se implementa idempotencia para reintentos.

3. Errores muestran estado recuperable y no mezclan resultados.

4. El guardado masivo se mide con un conjunto sintético representativo.

Validación mínima: Tests de replay, referencias cruzadas y carga controlada.

# EP-05 · Motor de evaluación y rúbricas

Oleada W3 · 17 historias

## AG-048  |  Modelo de perfiles normativos versionados

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-026, AG-028

Historia: Como responsable académico, quiero registrar perfiles por nivel, materia y vigencia para evitar reglas fijas incorrectas.

### Criterios de aceptación

1. Perfil identifica país, nivel, modalidad, asignatura, fuente y fecha.

2. Versiones son inmutables tras publicación.

3. Plantillas oficiales y personalizadas se distinguen visiblemente.

4. Una asignación conserva su versión activa.

Validación mínima: Integración: publicar v1/v2 sin modificar calificaciones previas.

## AG-049  |  Carga controlada de perfiles MEP validados

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-048

Historia: Como profesor, quiero seleccionar perfiles aplicables a mi nivel para calcular notas usando reglas verificadas.

### Criterios de aceptación

1. Se incluyen solo perfiles revisados contra fuentes vigentes.

2. Cada perfil tiene trazabilidad por artículo/tabla y revisor.

3. Si un perfil falta se ofrece modo personalizado sin sello oficial.

4. Existen casos de prueba aprobados por revisor académico.

Validación mínima: Revisión humana normativa obligatoria; test golden cases.

## AG-050  |  Elegir perfil en asignación y período

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-031, AG-048, AG-049

Historia: Como profesor, quiero seleccionar evaluación adecuada para mi materia para evitar fórmulas equivocadas.

### Criterios de aceptación

1. Se filtran perfiles según nivel/modalidad/materia.

2. Se muestra versión, vigencia y origen.

3. El docente confirma su elección.

4. Cambio posterior advierte impactos y requiere nueva versión.

Validación mínima: E2E selección, perfil no aplicable y cambio controlado.

## AG-051  |  Crear esquema personalizado ponderado

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-050

Historia: Como profesor, quiero definir categorías y porcentajes para adaptarme a necesidades no cubiertas.

### Criterios de aceptación

1. Puedo agregar categorías y pesos decimales.

2. Un esquema ponderado exige total 100%.

3. Configuración personalizada no se etiqueta oficial.

4. Esquema guarda versión, estado y autor.

Validación mínima: Test total 99.99/100/100.01 y validación decimal.

## AG-052  |  Administrar componentes y reglas de cálculo

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-050, AG-051

Historia: Como profesor, quiero configurar cálculos por componente para obtener promedios correctos.

### Criterios de aceptación

1. Cada componente define peso, escala, método y reglas permitidas.

2. El servidor rechaza configuraciones incoherentes.

3. No se mezcla nota pendiente con cero.

4. Se conserva precisión decimal hasta redondeo previsto.

Validación mínima: Pruebas por tabla de casos, límites, vacío y exento.

## AG-053  |  Crear rúbrica con criterios ponderados

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-030, AG-051

Historia: Como profesor, quiero definir criterios de una actividad para evaluar con transparencia.

### Criterios de aceptación

1. Puedo crear nombre, criterios, descripciones y pesos.

2. Validación impide pesos inválidos o rúbrica vacía.

3. Rúbricas son privadas para el docente.

4. La interfaz usa textos localizados sin traducir contenido escrito por el profesor.

Validación mínima: E2E creación y validación de ponderación.

## AG-054  |  Crear niveles de desempeño por criterio

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-053

Historia: Como profesor, quiero asignar niveles y puntuaciones a cada criterio para evaluar de forma estructurada.

### Criterios de aceptación

1. Cada criterio admite niveles ordenados y puntos.

2. Se impiden valores fuera de la escala.

3. Se valida coherencia con puntaje máximo.

4. Se pueden describir niveles en idioma elegido por autor.

Validación mínima: Tests cálculo de puntos y nivel duplicado.

## AG-055  |  Versionar y reutilizar rúbricas

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-053, AG-054

Historia: Como profesor, quiero cambiar rúbricas sin alterar evaluaciones anteriores para preservar integridad histórica.

### Criterios de aceptación

1. Al publicar se crea versión inmutable.

2. Una evaluación referencia un rubric_version_id.

3. Duplicar crea nueva rúbrica editable.

4. Cambios en una versión nueva no modifican notas de una versión anterior.

Validación mínima: Integración regresión de notas después de editar rúbrica.

## AG-056  |  Crear evaluaciones por materia y período

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-050, AG-052

Historia: Como profesor, quiero crear tareas, pruebas o proyectos para registrar resultados por componente.

### Criterios de aceptación

1. Cada evaluación pertenece a asignación, período y categoría.

2. Permite título, fecha, puntaje máximo y rúbrica opcional.

3. No se aceptan asignaciones o componentes ajenos.

4. Cancelar evaluación respeta historial y notas.

Validación mínima: E2E alta, filtro y referencia cruzada.

## AG-057  |  Capturar notas numéricas por estudiante

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-056, AG-034

Historia: Como profesor, quiero registrar notas de una evaluación para mantener mi cuaderno actualizado.

### Criterios de aceptación

1. Permite guardado individual y por lote.

2. Valida escala, estado, pertenencia y permisos.

3. Pending, exento, sin entregar y cero son estados distintos cuando proceda.

4. Entrada decimal no depende del separador de interfaz.

Validación mínima: Tests límites, CSV no requerido, múltiples alumnos y reintento.

## AG-058  |  Calificar con rúbrica criterio por criterio

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-055, AG-056

Historia: Como profesor, quiero evaluar desde una rúbrica para reducir errores de suma.

### Criterios de aceptación

1. Puedo escoger nivel por criterio y alumno.

2. Se calcula puntaje a partir de snapshot versionado.

3. Un criterio no seleccionado mantiene evaluación incompleta.

4. Resumen muestra desglose y resultado final antes de confirmar.

Validación mínima: Tests de puntuación y rúbrica modificada después de uso.

## AG-059  |  Calcular promedios de componente y período

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-052, AG-057

Historia: Como profesor, quiero obtener la nota del período automáticamente para evitar errores manuales.

### Criterios de aceptación

1. Motor determinista se ejecuta en servidor.

2. Pendientes no computan como cero salvo regla explícita.

3. Rango y redondeo provienen del perfil publicado.

4. Se muestra origen del cálculo y si es provisional o definitivo.

Validación mínima: Pruebas unitarias golden cases; property tests de ponderación.

## AG-060  |  Integrar asistencia al cálculo cuando aplique

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-045, AG-048, AG-059

Historia: Como profesor, quiero incorporar asistencia según normativa elegida para calcular la nota de forma completa.

### Criterios de aceptación

1. Asistencia solo pesa si el perfil la contempla.

2. Tardías y ausencias siguen regla versionada.

3. Se excluyen sesiones no impartidas.

4. Cambio de justificación obliga recálculo controlado.

Validación mínima: Pruebas con ausencias justificadas, tardías y límites.

## AG-061  |  Registrar evaluación cualitativa por indicadores

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-048, AG-032

Historia: Como profesor de preescolar u otra modalidad, quiero registrar indicadores y niveles de logro para no depender de notas numéricas.

### Criterios de aceptación

1. Perfil cualitativo define indicadores y niveles.

2. Se guardan observaciones por alumno y período.

3. No se obliga a ingresar número en modo cualitativo.

4. Interfaz y PDFs distinguen resultados descriptivos.

Validación mínima: E2E perfil cualitativo y validación de observaciones.

## AG-062  |  Aplicar versión, auditoría y concurrencia de notas

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-057, AG-059

Historia: Como profesor, quiero corregir notas sin perder historial para confiar en mis registros.

### Criterios de aceptación

1. Cada modificación registra autor y antes/después.

2. Versionado optimista evita overwrites concurrentes.

3. Registros históricos muestran contexto de rúbrica y perfil.

4. El registro de auditoría no es editable desde UI.

Validación mínima: Test edición simultánea y consulta de historial.

## AG-063  |  Cerrar/reabrir período con control

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-059, AG-062

Historia: Como profesor, quiero marcar resultados revisados como cerrados para evitar modificaciones accidentales.

### Criterios de aceptación

1. Cerrar bloquea ediciones ordinarias.

2. Reabrir exige confirmación y motivo.

3. La acción se audita.

4. Cambios posteriores generan recálculo solo con aprobación y sin reescribir el snapshot anterior.

Validación mínima: E2E cierre, intento de edición y reapertura.

## AG-064  |  Pruebas de regresión normativa y cálculo

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-049, AG-059, AG-060, AG-062, AG-063

Historia: Como responsable de calidad, quiero validar perfiles con casos documentados para no publicar notas incorrectas.

### Criterios de aceptación

1. Existe fixture por perfil validado y versión.

2. Casos incluyen redondeos, pendientes, exentos y ausencias.

3. Cambios de Remote Config no alteran resultados cerrados.

4. Fallar casos normativos bloquea CI.

Validación mínima: Pruebas automatizadas con datos inventados y revisión docente.

# EP-06 · Estadísticas y reportes PDF

Oleada W4 · 8 historias

## AG-065  |  Consultar indicadores individuales de calificación

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-059, AG-036

Historia: Como profesor, quiero ver rendimiento de un estudiante para reconocer progreso y dificultades.

### Criterios de aceptación

1. Se filtra por estudiante, materia y período.

2. Muestra notas provisionales/finales distinguidas.

3. Expone método de cálculo y último dato.

4. API verifica docente y matrícula autorizados.

Validación mínima: E2E estudiante A no puede consultar registros de profesor B.

## AG-066  |  Consultar indicadores grupales de rendimiento

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-059, AG-034

Historia: Como profesor, quiero ver promedios y distribuciones de un grupo para analizar resultados colectivos.

### Criterios de aceptación

1. Calcula promedio grupal sobre registros elegibles.

2. Presenta distribución y conteos con denominador.

3. No incorpora pendientes como cero salvo configuración normativa.

4. Filtros son persistentes en URL sin PII innecesaria.

Validación mínima: Prueba datasets con calificaciones pendientes y grupo vacío.

## AG-067  |  Mostrar análisis de asistencia individual/grupal

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-045, AG-065

Historia: Como profesor, quiero visualizar ausencias y tardías para hacer seguimiento de asistencia.

### Criterios de aceptación

1. Indicadores comparten reglas con módulo de asistencia.

2. Se muestran totales y porcentaje con denominador.

3. Se diferencian justificadas e injustificadas.

4. Los filtros incluyen período y rango de fechas.

Validación mínima: Tests de consistencia asistencia vs dashboard.

## AG-068  |  Crear gráficos accesibles y exportables

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-065, AG-066, AG-067

Historia: Como profesor, quiero entender visualmente los resultados para detectar tendencias.

### Criterios de aceptación

1. Gráficos tienen tabla/resumen textual alternativo.

2. Colores no son el único medio para distinguir series.

3. Etiquetas están localizadas.

4. No exponen información de otro tenant en consultas.

Validación mínima: E2E render móvil, teclado y ambas lenguas.

## AG-069  |  Generar reporte PDF individual

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-065, AG-068, AG-007

Historia: Como profesor, quiero descargar un informe por estudiante para compartir resultados bajo mi control.

### Criterios de aceptación

1. Selecciono estudiante, materia, período y secciones.

2. PDF incluye fecha, versión normativa y estado de nota.

3. Generación autentica y autoriza en servidor.

4. Archivo se descarga mediante enlace privado temporal.

Validación mínima: Tests visuales es-CR/en, enlace expirado y acceso cruzado.

## AG-070  |  Generar reporte PDF grupal

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-066, AG-068, AG-069

Historia: Como profesor, quiero descargar estadísticas del grupo para documentar resultados grupales.

### Criterios de aceptación

1. Selecciono grupo, materia y período.

2. El PDF incluye agregados y listado solo cuando se solicita.

3. Se aplican minimización y filtros de autorizaciones.

4. El archivo usa metadatos y etiqueta no oficial.

Validación mínima: Pruebas PDF multi página, registros grandes y privacidad.

## AG-071  |  Emitir informe cualitativo en PDF

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-061, AG-069

Historia: Como profesor, quiero exportar observaciones y niveles de logro para documentar progreso cualitativo.

### Criterios de aceptación

1. Formato no depende de nota numérica.

2. Ordena indicadores, resultados y observaciones.

3. Respeta idioma de UI y contenido creado por docente.

4. Usa controles privados iguales a otros informes.

Validación mínima: E2E indicador sin nota, saltos de página y caracteres españoles.

## AG-072  |  Cola de reportes, caducidad y limpieza

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-069, AG-070, AG-071, AG-006

Historia: Como operador, quiero generar informes sin bloquear la aplicación para mantener desempeño y confidencialidad.

### Criterios de aceptación

1. Jobs registran estado y reintentos idempotentes.

2. El archivo se guarda cifrado en almacenamiento privado.

3. Descargas expiran y jobs se purgan según política.

4. Los logs no incluyen contenido del PDF ni PII.

Validación mínima: Carga concurrente, enlace vencido, borrado programado.

# EP-07 · Suscripción mensual y facturación

Oleada W5 · 8 historias

## AG-073  |  Definir plan mensual y precio verificado

Prioridad P0  ·  3 SP  ·  Depende de: AG-023, AG-017

Historia: Como profesor, quiero consultar precio y beneficios claros para decidir si contratar.

### Criterios de aceptación

1. Existe un solo plan mensual público.

2. El precio y moneda mostrados proceden de catálogo controlado.

3. Se especifican impuestos/cobros según integración aprobada.

4. Remote Config no determina unilateralmente monto cobrado.

Validación mínima: Test diferencias de catálogo proveedor y textos de presentación.

## AG-074  |  Seleccionar y validar pasarela de cobro CR

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-073

Historia: Como operador, quiero contar con cobros recurrentes compatibles con Costa Rica para poder comercializar legalmente.

### Criterios de aceptación

1. Se documentan compatibilidad local, comisiones y obligaciones fiscales.

2. Se confirma recurrencia, cancelación, ambiente sandbox y webhooks.

3. Credenciales se alojan en gestor de secretos.

4. Se aprueba decisión antes de programar checkout.

Validación mínima: Evidencia de pruebas sandbox + ADR de proveedor.

## AG-075  |  Crear checkout mensual seguro

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-074, AG-012

Historia: Como profesor, quiero contratar desde una página segura para activar mi suscripción.

### Criterios de aceptación

1. Checkout usa proveedor externo/tokenización.

2. El servidor valida plan y precio en fuente confiable.

3. No se almacenan PAN/CVV.

4. Regreso del navegador no activa acceso sin confirmación de pago.

Validación mínima: E2E pago aprobado, rechazado, cancelado y precio manipulado.

## AG-076  |  Procesar webhooks idempotentes de pagos

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-075, AG-003

Historia: Como operador, quiero mantener estado real de facturación para evitar accesos indebidos.

### Criterios de aceptación

1. Webhook verifica firma y protección contra replay según proveedor.

2. Identificador de evento único evita doble aplicación.

3. Se toleran eventos retrasados/fuera de orden con reconciliación.

4. Se registran fallos sin exponer datos de pago.

Validación mínima: Tests de firma inválida, duplicado y eventos desordenados.

## AG-077  |  Crear máquina de estados de suscripción

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-076

Historia: Como profesor, quiero tener acceso acorde a mi pago para conocer estado de cuenta.

### Criterios de aceptación

1. Estados cubren pendiente, activa, vencida y cancelada, además de trial si habilitado.

2. Renovación y fecha de fin usan registros verificados.

3. Middleware backend comprueba derecho a operaciones de edición.

4. Vencimiento mantiene consulta/exportación según política.

Validación mínima: Tests de frontera temporal, event replay y modo solo lectura.

## AG-078  |  Gestionar cancelación y reactivación

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-077

Historia: Como profesor, quiero cancelar o reactivar mi plan para mantener control de cobros.

### Criterios de aceptación

1. Cancelación exige confirmación y envía orden al proveedor.

2. Acceso se conserva hasta el fin pagado.

3. Reactivación requiere estado confirmado y evita doble cobro.

4. Interfaz informa fecha y condiciones.

Validación mínima: E2E cancelación y reactivación con sandbox.

## AG-079  |  Mostrar historial de pagos y comprobantes

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-076, AG-077

Historia: Como profesor, quiero consultar cobros anteriores para tener trazabilidad administrativa.

### Criterios de aceptación

1. Se muestran transacciones reales con importe y moneda.

2. Comprobantes disponibles se obtienen desde proveedor o sistema permitido.

3. No se muestra información sensible de tarjeta.

4. Acceso a documentos verifica propietario.

Validación mínima: Test IDOR al intentar obtener factura ajena.

## AG-080  |  Gestionar reintentos, conciliación y avisos

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-076, AG-077

Historia: Como operador, quiero resolver pagos fallidos y desalineaciones para evitar bloqueo incorrecto del profesor.

### Criterios de aceptación

1. Fallo de cobro produce estado claro y aviso localizado.

2. Proceso programado reconcilia estado proveedor vs BD.

3. Los reintentos no multiplican cargos.

4. Se documenta política de gracia y soporte.

Validación mínima: Tests de proveedor caído, incongruencia y reintento idempotente.

# EP-08 · Seguridad operativa, accesibilidad y lanzamiento

Oleada W6 · 10 historias

## AG-081  |  Asegurar autorización integral y pruebas IDOR

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-007, AG-038, AG-047, AG-064, AG-072

Historia: Como auditor de seguridad, quiero verificar controles de acceso en todo el producto para proteger registros de estudiantes.

### Criterios de aceptación

1. Suite prueba lecturas y escrituras cruzadas por API.

2. Exportación PDF y almacenamiento están cubiertos.

3. Se bloquean accesos sin sesión y suscripción según política.

4. Ninguna prueba crítica de aislamiento permanece fallida.

Validación mínima: Security gate: tests A/B tenants, manipulación IDs y acceso a reportes.

## AG-082  |  Fortalecer seguridad web ASVS

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-012, AG-081

Historia: Como auditor de seguridad, quiero auditar autenticación, validación y sesiones para reducir vulnerabilidades.

### Criterios de aceptación

1. Checklist trazable a OWASP ASVS 5.0 con objetivo L2 orientativo.

2. Se evalúan XSS, CSRF, inyección, cabeceras, CORS y rate limit.

3. Se valida subida CSV y generación PDF.

4. Hallazgos críticos/altos bloquean lanzamiento.

Validación mínima: DAST/SAST, revisión manual y pentest autorizado antes de real PII.

## AG-083  |  Gestionar claves, cifrado y rotación

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-003, AG-017, AG-074

Historia: Como operador, quiero mantener secretos fuera del cliente para proteger integraciones y datos.

### Criterios de aceptación

1. Se usa gestor de secretos y permisos mínimos.

2. TLS es obligatorio y almacenamiento cifrado según proveedor.

3. Existen rotación y revocación documentadas.

4. Configuración remota nunca expone secretos.

Validación mínima: Escaneo de secretos y revisión de respuestas públicas.

## AG-084  |  Respaldos cifrados y prueba de restauración

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-008, AG-003

Historia: Como operador, quiero recuperar registros ante fallo para garantizar continuidad.

### Criterios de aceptación

1. Backup automático cifra datos y limita permisos.

2. Prueba de restauración documenta resultados y RPO/RTO.

3. Se verifica integridad y no hay exposición de datos en logs.

4. Retención respeta políticas vigentes.

Validación mínima: Simulación de pérdida y restauración en entorno aislado.

## AG-085  |  Política de datos, exportación y eliminación

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-032, AG-036, AG-072

Historia: Como profesor, quiero saber cómo se utilizan y conservan los datos para gestionar responsablemente registros.

### Criterios de aceptación

1. Políticas legales revisadas antes de datos reales.

2. Existe exportación íntegra razonable en formato abierto.

3. Eliminación/retención sigue base legal y comprobaciones de dependencias.

4. El servicio evita recolectar datos sensibles por defecto.

Validación mínima: E2E solicitud exportación; revisión legal de flujo borrado.

## AG-086  |  Pruebas de rendimiento y concurrencia

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-042, AG-057, AG-066

Historia: Como profesor, quiero usar la web sin lentitud notable para operar en clase.

### Criterios de aceptación

1. Se ejecutan pruebas con dataset sintético realista.

2. Se miden percentiles en consultas clave y guardado masivo.

3. Se detectan N+1 y conflictos concurrentes.

4. Se documentan límites operativos y acciones correctivas.

Validación mínima: Perfilado carga y race conditions con dos dispositivos.

## AG-087  |  Auditoría accesibilidad y responsive final

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-005, AG-022, AG-070

Historia: Como profesor, quiero usar todas las pantallas en cualquier dispositivo para no depender de una PC.

### Criterios de aceptación

1. Se comprueban WCAG 2.2 AA como meta.

2. Se revisan formularios, lector de pantalla, teclado y contraste.

3. Se verifica es-CR/en en móvil/tableta/escritorio.

4. No quedan errores bloqueantes en flujos P0.

Validación mínima: Pruebas a11y manual + automatizada y regresión UI.

## AG-088  |  Configurar despliegue, entornos y rollback

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-004, AG-006, AG-083

Historia: Como operador, quiero publicar y revertir versiones de forma controlada para minimizar caídas.

### Criterios de aceptación

1. Dev/stage/prod tienen recursos y secretos aislados.

2. Migraciones se prueban antes de producción.

3. Despliegue contempla health checks y rollback.

4. No se envían datos reales a desarrollo.

Validación mínima: Simular rollback de release y validación post deploy.

## AG-089  |  Piloto con profesores y casos reales autorizados

Prioridad P0  ·  8 SP  ·  Depende de: AG-065, AG-072, AG-080, AG-082, AG-087

Historia: Como responsable de producto, quiero validar flujos con docentes para lanzar una herramienta útil.

### Criterios de aceptación

1. Se prueban registro, lista, rúbricas, informes y pago sandbox.

2. Participantes usan datos ficticios o autorizados.

3. Se recogen métricas y bloqueos sin registrar PII innecesaria.

4. Se corrigen fallos P0 antes de publicar.

Validación mínima: Acta de piloto, hallazgos priorizados y aceptación final.

## AG-090  |  Checklist de lanzamiento, monitoreo e incidentes

Prioridad P0  ·  5 SP  ·  Depende de: AG-081, AG-082, AG-084, AG-085, AG-086, AG-087, AG-088, AG-089

Historia: Como operador, quiero lanzar con soporte y respuesta a fallas para tener un producto operable.

### Criterios de aceptación

1. Se documenta respuesta a incidentes y responsables.

2. Se verifican alertas, backups, pagos y dominio/TLS.

3. Se confirman avisos legales y soporte.

4. Existe go/no-go firmado sin vulnerabilidades críticas/altas conocidas.

Validación mínima: Ensayo de incidente, simulación webhook y checklist firmado.

# Anexo A · Checklist para cerrar una historia

¿Todas las condiciones de aceptación tienen prueba o evidencia?

¿La API comprueba ownership de cada recurso? ¿Existe test negativo IDOR?

¿El código y los errores están traducidos a es-CR y en?

¿Se usó configuración remota únicamente para parámetros permitidos?

¿Hay riesgo de corrupción de calificaciones, sesiones, cobros o historial?

¿Pasaron tests, lint, typecheck y build?

¿Se actualizaron docs, migraciones, auditoría, logs y notas de release según corresponda?

# Anexo B · Primer prompt listo para usar

Instrucción sugerida: «Trabaja AG-001 del documento de Historias de Usuario. Revisa contexto y backlog. No implementes otras historias. Antes de escribir código, describe estructura propuesta, seguridad por defecto, pruebas y entregables. Luego implementa por etapas y demuestra todos los criterios de aceptación con resultados reproducibles. No uses secretos reales ni datos de estudiantes».

# Anexo C · Referencias

MEP Costa Rica — Decreto Ejecutivo 45509-MEP, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (2026) — https://www.mep.go.cr/leyes-reglamentos

Texto del decreto 45509-MEP en Sistema Costarricense de Información Jurídica / PGR — https://www.pgrweb.go.cr/DOCS/NORMAS/1/VIGENTE/D/2020-2029/2025-2029/2026/19F95/17F011.HTML

Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales — https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/DOCS/ley_8968.pdf

OWASP ASVS — versión estable 5.0.0 — https://asvs.owasp.org/

Anthropic — Claude Code: CLAUDE.md y mejores prompts — https://support.claude.com/es/articles/14553240-dale-contexto-a-claude-claude-md-y-mejores-prompts